Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

(podle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I.

##### Smluvní strany

# Objednatel:

| ## Název | ### Obec Břežany II |
| --- | --- |
| sídlo | Břežany II, PSČ: 282 01 Český Brod |
| zastoupená | Tomášem Brázdou, starostou obce |
| e-mail | ou.brezany@tiscali.cz |
| IČO | 00235288 |
| Bankovní spojení | 9229151/0100, účet vedený u Komerční banky, a.s. |

# Poskytovatel:

| ## Název | ### [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| --- | --- |
| sídlo | ### [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| zastoupený | ### [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| e-mail | ### [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| IČO | ### [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| DIČ | ### [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Bankovní spojení | ### [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

uzavřely podle Smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka

(dále jen „Smlouva“)

- Úvodní ustanovení

- Poskytovatel prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všem činnostem podle této Smlouvy, která je výsledkem výběrového řízení zakázky malého rozsahu na výběr Technického dozoru stavebníka současně Poskytovatel výslovně potvrzuje Objednateli, že je připraven provést všechny činnosti s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností.

- Poskytovatel výslovně prohlašuje a potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

II. Předmět plnění

Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje, že jménem Objednatele a na jeho účet zajistí poskytování služeb spočívajících v komplexním výkonu technického dozoru stavebníka při stavbě objektu „Mateřská škola Břežany II“ v obci Břežany II a v rámci jejího zkušebního provozu, přičemž se jedná zejména o činnosti v následujícím rozsahu:

- součinnost poskytovaná Objednateli při výběru zhotovitele díla v souvislosti s veřejnou zakázkou na výběr zhotovitele díla, zejména účast na všech jednáních hodnotící komise při výběru zhotovitele díla;

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby;

- přítomnost v místě stavby v průběhu její realizace v potřebném rozsahu (i několikrát týdně);

- organizace kontrolních dnů na stavbě a pořizování zápisů z nich;

- zabezpečení dodržení opatření stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

- odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;

- informování Objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se stavby;

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě mandantovi;

- prověření těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků prohlídek do stavebního deníku;

- ve spolupráci se zhotovitelem a přímými dodavateli navrhovat opatření k odstranění závad zjištěných při realizaci výstavby;

- sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;

- sledovaní vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souladu s příslušnými právními předpisy;

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech;

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního

deníku, sepsání protokolu o předání staveniště;

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby;

- kontrola čerpání nákladů a zpracovávání přehledů financování stavby dle požadavků mandanta,

- zodpovědnost za dodržení projektové dokumentace ( kvalita, rozsah );

- informování mandanta o všech okolnostech, zjištěných při mandátní činnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta;

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- kontrola postupu prací podle časového a finančního plánu stavby a ustanoveními smlouvy o dílo a upozornění zhotovitele stavby na nedodržení termínů, vč. přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí a zpracování návrhu nápravných opatření;

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby po dokončení díla;

- dodržování zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dotačních pravidel týkajících se realizace stavby díla;

- Poskytovatel je v rámci plnění veřejné zakázky povinen dále vykonávat činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platných zněních, tedy zabezpečit pro zadavatele výkon funkce koordinátora BOZP a vykonávat další činnosti vyplývající z platných předpisů relevantních pro výkon této činnosti.

#### III. Povinnosti Poskytovatele

- Poskytovatel se zavazuje činnosti dle této Smlouvy provádět profesionálním způsobem s vynaložením veškeré odborné péče, dle platných právních předpisů, technickým norem a doporučení profesních komor (ČKA, ČKAIT) v dané oblasti.

- Objednatel je oprávněn zcela nebo částečně přerušit nebo omezit výkon činností technického dozoru v případě, dojde-li k celkovému nebo částečnému přerušení prací na stavbě na dobu delší než 14 dnů. Na toto přerušení je povinen bezodkladně Poskytovatele písemně upozornit.

- Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu Objednatele vydat zhotoviteli stavby nebo její části žádný pokyn, jehož výsledkem by byl vznik dodatečných nákladů nebo výdajů na straně Objednatele; v případě havarijní situace je povinen uvědomit Objednatele ihned po jejím zjištění.

- Poskytovatel je povinen při své činnosti především chránit zájmy Objednatele, je povinen zabezpečovat realizaci stavby podle převzaté a Objednatelem schválené projektové dokumentace, podmínek rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a příslušné smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a dále dle zadávacích podmínek na veřejnou zakázku týkající se zhotovitele stavby.

- Poskytovatel se zavazuje oznámit Objednateli včas všechny okolnosti, které zjistil při provádění činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co takovou skutečnost zjistí.

- Poskytovatel se zavazuje být na stavbě přítomen v takovém rozsahu, aby plynule sledoval průběh stavby, její realizaci a stavbu řádně kontrolovat. Pokud bude Objednatel požadovat, aby Poskytovatel byl na stavbě každý den, je Poskytovatel povinen tento požadavek Objednatele respektovat a být přítomen na stavbě.

- Poskytovatel se zavazuje, že není/nebude v právním či jiném vztahu či propojení ke zhotoviteli stavby a že tento zákaz propojení ve vztahu ke zhotoviteli stavby je/bude splněn rovněž ve vztahu k jeho zaměstnancům či osobám v obdobném postavení ve vztahu k zhotoviteli díla, jeho případným subdodavatelům či dalším subjektům jinak propojených se zhotovitelem stavby. V případě porušení této povinnosti je ze strany Poskytovatele, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, čímž není dotčeno právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje provádět kontrolu věcné a cenové správnosti soupisů skutečně a řádně provedených prací a upozornění Objednatele, případně jiných informací (např. havárie, pracovní úrazy apod.).

- Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o kontrolních dnech stavby.

- Bude pravidelně písemně informovat Objednatele o postupu stavby, interval bude dohodnut na prvním kontrolním dnu stavby. Na požádání je Poskytovatel povinen Objednatele informovat písemně bezodkladně.

- Poskytovatel předá Objednateli nejpozději při podpisu o ukončení své činnosti veškeré věci, doklady a písemnosti, které v průběhu této činnosti pro Objednatele získal nebo obstaral a které se týkají dané stavby.

- Poskytovatel bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytne kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

- Poskytovatel je povinen zajistit publicitu na všech dokumentech dle pravidel ROP Střední Čechy a to v souladu s pravidly publicity, která jsou uveřejněna na stránkách www.ropstredniechy.cz

- Poskytovatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetnictví minimálně 10 let od ukončení projektu. Ve stejné lhůtě je Poskytovatel povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci ROP Střední Čechy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IV. Povinnosti Objednatele

- Objednatel je povinen předat včas Poskytovateli veškeré podklady, doklady a informace nutné k výkonu předmětné činnosti podle této smlouvy a zaplatit Poskytovateli za řádně a včas provedený předmět smlouvy cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli vstup do všech prostorů stavby, poskytnout mu potřebné konzultace a vyjádření a na jeho výzvu bezodkladně přijmout veškerá nutná opatření, která zabezpečí řádné provádění činnosti Poskytovatele. Dále se Objednatel zavazuje zabezpečit pro výkon technického dozoru podle této smlouvy potřebnou součinnost se zhotovitelem a projektantem.

V. Čas plnění

Poskytovatel se zavazuje provádět svou činnost dle této smlouvy v době od uzavření smlouvy do doby ukončení činnosti, tj. do dne podepsání zápisu o úspěšném provedení sjednaného předmětu smlouvy oběma stranami.

VI.  Cena

- Odměna za výkony odborného technického dozoru v  rozsahu uvedeném v čl. II této Smlouvy se sjednává dohodou o její výši a činí

Celková cena [DOPLNÍ UCHAZEČ],--Kč bez DPH;

DPH 21%     [DOPLNÍ UCHAZEČ],--Kč

Celková cena včetně DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ],--Kč

Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele, tj. zejména cestovné, pojistné apod.

Poskytovatel je oprávněn účtovat stanovenou částku v dílčích měsíčních fakturách ve výši ¼  nabídkové ceny a to vždy na základě skutečně řádně prováděné činnosti Poskytovatele. Každá faktura musí být odsouhlasen Objednatelem. K fakturované částce bude připočtena DPH podle platného daňového předpisu.

- Smluvní strany stanoví, že v této ceně – úplatě za poskytování činností dle této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady Poskytovatele nutné pro zdárné splnění jeho závazku z této smlouvy ve sjednaném rozsahu, a že Poskytovatel není oprávněn Objednateli žádné další náklady účtovat.

- Dohodnutá cena neobsahuje náklady na případnou úhradu správních a jiných poplatků souvisejících se stavbou, jakož i ceny obstarávaných prací a služeb nezahrnutých do předmětu plnění (výkazy výměr, srovnávací rozpočty, geodetické práce, revize, expertní posudky, atesty, dokumentace skut. provedení, předepsané zkoušky a měření, manuály údržby a revizí servisních firem, atp.), na jejichž případném zajištění prostřednictvím Poskytovatele se smluvní strany později dohodnou.

- Objednatel v souladu s touto Smlouvou zaplatí vystavené faktury do 30 dnů ode dne jejich obdržení. V případě, že faktury Poskytovatele budou neoprávněné nebo nesplňují veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, je Objednatel oprávněn takovéto faktury ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli, přičemž po tuto dobu není v prodlení se zaplacením sjednané odměny.

VII. Zajištění plnění závazků

- Objednatel je oprávněn požadovat na Poskytovateli za každý prokázaný jednotlivý případ porušení smluvních povinností uvedených v čl. II této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za plnění této Smlouvy. Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, jejichž plnění je sankcí zajištěno.

- Poskytovatel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou v souvislosti s plněním dle této Smlouvy

- Poskytovatel odpovídá v plném rozsahu za skutečnosti vyplývající z provádění předmětu plnění podle této Smlouvy, zejména avšak nikoliv výlučně za to, že realizace a postup výstavby je v souladu s dokumentací stavby a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, v souladu s legislativou, obecnými technickými požadavky na výstavbu a že jsou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zadávací podmínky týkající se stavby.

- Činnosti, k nimž se Poskytovatel zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů Objednatele a v souladu s jeho zájmy. Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli okolnosti, které zjistil při výkonu činnosti, a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené dodržením nevhodných pokynů Objednatele, jestliže Poskytovatel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvy s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

VIII. Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

- Tato Smlouva se řídí zák. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění.

- Smlouvu je možné měnit jen písemnými číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.

V Břežanech II dne………………………	V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za Objednatele: 						Za Poskytovatele:

________________						___________________´

Obec Břežany II						[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Tomáš Brázda

starosta obce