Zápis č. 59

Ze zasedání  ZO Břežany II ze dne  25. 6. 2014 na OÚ Břežany II od 19 hod

Přítomni: T. Brázda, A. Hlaváčková, Z. Luňáčková , R. Hejda, S. Navrátil

Omluven: J. Král, J. Kratochvílová

Program: 1.  Schválení zápisu č. 58. ze dne 14. 5. 2014

2. Zpráva komise o výběru TDI na stavbu MŠ

3. Reklamace akce „Vrbičky“- výsadba zeleně

4. Schválení závěrečného účtu obce Břežany II na rok 2013

5. Příprava realizace chodníku – II. etapa

6. Rozpočtové opatření č. 4/2014

9.  Diskuse

10.  Usnesení

11.  Závěr

Byly doplněny další body programu:

7. Informace k termínu výstavby nové MŠ

8. Vypracování zadávací dokumentace od JUDr. Němečkové- odsouhlasení

Ad1/  Zápis č. 58

Usnesení:                     Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad2/    ZO bere na vědomí, že komise pro výběrové řízení na TDI – nová MŠ Břežan y II

rozhodla takto:

byla vybrána firma Skloprojekt  spol. s  r. o. – IČ 16192974

-  cena     150.000,- Kč bez DPH- tj. nejnižší nabídka

Dalšími přihlášenými byly:

Ing. Josef Horák –   IČ  13747266                 cena 187.660,- Kč bez DPH

Vlastimil Šmejkal – IČ  14755165                 cena  175.850,- Kč bez DPH

Ad3/  Reklamace akce Vrbičky

Zhotoviteli byl odeslán reklamační list – na pozemku je 31 uschlých stromků a na ¼ nevzešla

tráva. Obec provedla sekání trávy až koncem červnu z důvodu hnízdění ptactva

Ad4/  Obecní zastupitelstvo obce Břežany II schvaluje závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013

a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení:            Pro: 5  Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad5/  Příprava realizace chodníku- II. etapa

v současnosti probíhá úprava projektu, v červenci bude hotov projekt a  nacenění, bude

následovat VŘ.

Ad6/ Rozpočtové opatření č. 4/ 2014, které je nedílnou součástí tohoto zápisu

Usnesení:                      Pro : 5   Proti: 0   Zdržel se : 0

Ad7/Informace k prodloužení termínu výstavby nové MŠ –

- od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015 + 30 dní po dokončení stavby následuje předložení dokumentace

tzn., že konec je březen 2015

harmonogram : viz níže

# Aktualizovaný harmonogram projektu  Výstavba  Mateřské školy Břežany II

| Aktivita | Začátek aktivity Původní | Konec aktivity Původní | Začátek aktivity Aktualizace | Konec aktivity Aktualizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací | 1.2.2013 | 17.2.2013 | 1.3.2014 | 30.6.2014 |
| Provedení výběrového řízení - stavební práce | 18.2.2013 | 31.3.2013 | 1.7.2014 | 31.8.2014 |
| Realizace stavebních prací Datum zahájení a ukončení fyzické realizace | 1.4.2013 | 31.3.2014 | 1.9.2014 | 28.2.2015 |
| Provedení výběrového řízení – vnitřní vybavení | 1.2.2013 | 28.2.2013 | 1.9.2014 | 31.10.2014 |
| Kolaudace stavební části projektu | 1.3.2013 | 31.3.2014 | 28.2.2015 | 15.3.2015 |
| Dodávka vnitřního vybavení | 1.2.2014 | 28.2.2014 | 1.2.2015 | 28.2.2015 |
| Zajištění publicity projektu | 1.4.2013 | 31.3.2014 | 28.2.2015 | 30.3.2015 |
| Datum ukončení projektu | - | - | 28.2.2015 | 30.5.2015 |

Ad8/  ZO schvaluje a odsouhlasuje zadávací dokumentaci k VŘ na zhotovitele akce výstavba nové

MŠ Břežany II. 1. kritérium je cena.

Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se : 0

Ad9/ Diskuse

-  ZO nemá připomínky k novému vlakovému jízdnímu řádu pro rok 2014-2015

- parkování naproti čp.31- parkující budou písemně upozorněni, že brání ve výhledu při

výjezdu od OÚ.

- zrcadlo na silnici k Černíkům – čeká se na vyjádření PČR

Ad10/   Usnesení

jsou součástí každého bodu programu

Ad11/ Závěr

Ve 20 hod  starosta obce zasedání ukončil.

Příští zasedání bude svoláno podle potřeby

Zapsala: A. Hlaváčková

Ověřovatelé:

Z. Luňáčková ……………………………                       datum:………………………………….

J. Král ………………………………………                        datum:………………………………….

Starosta obce: …………………………

Razítko: