Zápis č. 6

Ze zasedání  ZO Břežany II ze dne  25. 2 .2015 na OÚ Břežany II.

Přítomni: T. Brázda, A. Hlaváčková, L. Fránek, V. Šebesta, K. Novotná, J. Král, Y. Cintlová,

Hosté: JUDr. Němečková, J. Kratochvílová, P. Hlavatá

Program: 1.  Schválení zápisu č. 5 ze dne 2. 2. 2015

2. Výstavba MŠ  - smlouva s novým administrátorem (L. K. Advisory)

3. Žádost o vyjádření k zastřešení  na pozemku p.č.92/12- Ing. Poskočil

4. Žádost o odkoupení obecního pozemku  č. 1002/25 (předzahrádka) – p. Bendová

5. Životní prostředí Český Brod – splach ornice v období dešťů

6. Žádost o zrušení závazku na čp. 151 - Kramerovi

7. Žádost o převedení sídla místní rybářské organizace na OÚ Břežany II

8. Svoz nebezpečného odpadu – 21. 3. 2015 – stanovení obsluhy

9. Odkoupení pozemku pod OÚ – p. Luňáčková

10. Odkoupení obecních pozemků – výstavba „ Za zdí “ – II. etapa

11. Meziobecní spolupráce – ORP – okolní obce – obec Břežany II

12. Rozpočtové opatření č. 1/2015

22. Diskuse

23. Usnesení

24. Závěr

Byly doplněny další body programu:

13.  Faktura firmy Navrátil na VO a VR z roku 2014

14. Inventarizační zpráva obce za rok 2014

15. Geometrické zaměření obecních pozemků

16. Úvěr obce

17. Plná moc pro S. Navrátila na zastupování obce při jednání se stavebním úřadem

18. Vypouštění odpadních vod

19. Havárie ČOV 10. 2. 2015 – norná stěna

20. Kontejnery na tříděný odpad v obci

21. Nádoba na drobný kovový odpad v ohradě u OÚ

Ad1/  Zápis č. 5

Usnesení:                     Pro: 7  Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad2/    Výstavba MŠ:

dle sdělení JUDr. Němečkové:

- Zakázka je zadávána na ROP. Součástí zadávací dokumentace byl projekt. ROP sdělil, že

je nutné doplnit o výkaz výměr a jinak je vše v pořádku. Bylo vyvoláno jednání s ROPem

ohledně posunu termínu dokončení stavby do 30. 6. 2015 – odsouhlaseno. Bylo zadáno VŘ

na zhotovitele stavby- zakázka byla vysoutěžena bez námitek- firma EKIS. Výsledky VŘ byly

předány na ROP , ten odsouhlasil a byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou EKIS.

PD byla předána TDI (proběhlo řádné VŘ). Na začátku stavby bylo zjištěno, že v PD je špatně

zakládání stavby (projektant neprovedl geologický průzkum). Jedná se o chybu projektanta –

- tuto chybu však ROP nezaplatí (platí pouze vícepráce nepředvídatelné). Tyto vícepráce musí

zaplatit obec a následně vytknout chyby v projektu projektantovi – bude řešeno.

V současné době výstavba  probíhá . Dne  3. 3. 2015 bude jednání na ROP ohledně prodloužení

termínu  dokončení  stavby.

ZO byla předložena smlouva o spolupráci s firmou LK Advisory, jako novým administrátorem

výstavby nové mateřské školy  Břežany II.

Cena  za tyto služby  je 150. 000,- Kč  ( hrazeno z dotace)

Smlouva bude předložena Mgr. Zhřívalové ke kontrole právních náležitostí, pokud bude v pořádku,

ZO souhlasí s uzavřením  smlouvy.

Usnesení:                     Pro: 7  Proti : 0    Zdržel se: 0

Dále je nutné urychleně vytknout vady díla zhotoviteli projektu – obec  a TDI připraví podklady

a podá vytknutí vad (podloží, čerpadla).

J. Král navrhuje revizi projektu odborníkem - 	starosta osloví TDI a projekční kancelář V. Šmejkal

k posouzení, zda v projektu nejsou ještě nějaké chyby, které by mohly vyvolat další vícepráce, tj. další

výdaje obce.

Dále je v průběhu března  nutné zadat VŘ na vnitřní vybavení MŠ.

Specifikace VŘ bude projednána s administrátorem- bude se jednat o zakázky malého rozsahu.

Usnesení:                     Pro: 7  Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad3/  Zastřešení pozemku par. č. 92/12 – Ing. Poskočil

Pokud budou splněny všechny náležitosti související se stavbou , ZO souhlasí.

Usnesení:                     Pro: 7  Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad4/   Odkoupení  obecního pozemku  p.č. 1002/25  (předzahrádka)- paní Bendovou.

ZO rozhodlo, že pokud byly pozemky zaploceny do roku 1990, bude prodejní cena 35,- Kč/m2.

Po roce 1990 – bude cena tržní.

Pozemek p. Bendové byl zaplocen před rokem 1990, proto bude cena 35 Kč/m2.

Musí být splněny všechny náležitosti, nutné ke změně majitele.

Usnesení:                     Pro: 7  Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad5/Životní prostření Č. Brod – informace o splachu ornice v období dešťů

Obec sdělí, že se jedná o tyto rizikové oblasti: -  pole nad hřištěm,od Chrástnice k transformátoru

a cesta od Bab

Ad6/ v čp. 151 je od r. 1931 závazek zástavního práva – věcné břemeno doživotního užívání pro

pana Duška, který je již několik let po smrti. Majitelé žádají o zrušení tohoto závazku.

Usnesení:                     Pro: 6  Proti : 0    Zdržel se: 0

(paní Novotná musela ZO z pracovních důvodů opustit)

Ad7/ MO ČRS Břežany  podle NOZ podala žádost o umístění sídla na OÚ Břežany II

dle sdělení Mgr. Zhřívalové toto není možné.

ZO bere na vědomí

Ad8/ 21. 3. 2015 se bude konat sběr nebezpečného odpadu a u OÚ bude přistaven kontejner

na domovní odpad -  přítomen bude V. Šebesta

Ad9/ Pozemek pod OÚ  (cca 25 m2) -  p- Luňáčková bude požádána o cenovou nabídku

Ad10/  Odkoupení obecních pozemků Za zdí- II. etapa – bude projednáno na dalším ZO.

Ad11/ Meziobecní spolupráce – ORP

Ze stávající nabídky není pro Břežany II nic k realizaci

Ad12/ Rozpočtové opatření č. 1/2015, které je nedílnou součástí tohoto zápisu

Usnesení:                     Pro: 6  Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad13/ ZO obdrželo k proplacení fakturu za III. a IV. čtvrtletí 2014 za provedené práce na VO a VR.

Faktura bude vrácena k opravě, aby splňovala všechny náležitosti podle zákona

Ad14/  byla předložena inventarizační zpráva za rok 2014, která bude uložena na OÚ.

ZO s touto zprávou souhlasí.

Usnesení:                     Pro: 6  Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad15/ Bylo zadáno geometrické zaměření obecních pozemků, sportoviště (kabiny, kiosek), vodárna u řadovek, zvonička.

ZO bere na vědomí

Ad16/ Plná moc pro S. Navrátila na zastupování obce při jednáních na stavebním úřadě

- v současné době je bezpředmětná

Ad17/ Úvěr obce na financování dalších nákladů při výstavbě nové MŠ- banky budou požádány

o předložení nabídek.

Ad18/ Byl odeslán dopis S. Navrátilovi (kiosek) ohledně doložení vyvážení odpadních vod-

- dopis nebyl doručen- adresát nepřevzal zásilku

Bude odeslán dopis p. Řezníčkovi – odpověď na dopis ohledně vodného a stočného.

Ad19/ Na ČOV se stala havárie – prasklá norná stěna- bylo nutné vyčerpat celou ČOV a stěnu

opravit-  cena odvozu je 100.000,- Kč.  Bude nutná oprava provozovny po 10 letech- výměna

zařízení – termín opravy a omezení provozu bude upřesněno.

Ad20/Byly objednány další kontejnery na tříděný odpad.

Ad21/ V ohradě u OÚ je umístěna nádoba na drobný kovový odpad- občané jej mohou nosit

na OÚ  v úředních hodinách – jiné umístění této nádoby zatím není možné.

Ad22/ Diskuse

- náklady na rekonstrukci hasičské zbrojnice byly vyčleněny v rozpočtu obce pro rok 2015

- 40.000,- Kč

- na jaře 2015 bude osázena struha podél silnice u hřiště

- akce pro děti- p. Cintlová nebude pořádat akce v Černíkách- bezpečnost dětí

- ZO žádá o zasílání zápisů z KD

Ad23/ Usnesení

jsou součástí každého bodu programu

Ad24/ Závěr

Ve 22,15 hod starosta zasedání ukončil.

Příští zasedání se bude konat podle potřeby.

Zapsala: A. Hlaváčková

Ověřovatelé:

K. Novotná     ……………………………                       datum:………………………………….

J. Král ………………………………………                        datum:………………………………….

Starosta obce: …………………………

Razítko: